Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

[Página web de comida mexicana - Sabormex]

Noviembre, 05 de 2025

Ciudad Juárez, Chihuahua

HISTORIAL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |

TABLA DE CONTENIDO

1.  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3

3.  OBJETIVOS	4

4.  JUSTIFICACIÓN	4

5.  ALCANCE	4

6.  ENTREGABLES	5

7.  CRONOGRAMA	5

8.  PRESUPUESTO	5

9.  SUPUESTOS	6

10.  RESTRICCIONES	6

11.  RIESGOS DEL PROYECTO	6

12.  INTERESADOS CLAVES	6

13.  ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES	6

14.  GLOSARIO Y SIGLAS	7

15.  ACEPTACIÓN Y FIRMAS	7

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del proyecto: | Sabormex: Página Web de Comida Típica de México |
| --- | --- |
| Patrocinadores: | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Diseño Digital de Medios Interactivos |
| Gerente: | Itzel Carolina Chávez Romero |

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Sabormex consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una página web interactiva dedicada a la difusión de la cocina tradicional mexicana, incluyendo sus platillos más representativos, su historia y los comentarios de los usuarios sobre estas preparaciones. El objetivo general es ofrecer una plataforma visualmente atractiva, culturalmente relevante y técnicamente funcional para explorar, compartir y valorar la gastronomía mexicana.

Este proyecto está alineado con los principios del estándar PMBOK, 5ª edición, emitido por el Project Management Institute (PMI), aplicando sus grupos de procesos: iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Se consideran las áreas de conocimiento de integración, alcance, tiempo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones.

Los interesados en el proyecto son: la estudiante desarrolladora (Itzel Chávez), los profesores evaluadores, los usuarios finales (público interesado en la cocina mexicana) y la institución educativa. El alcance del producto incluye la página web funcional, la base de datos, el diseño gráfico y la implementación en línea. El alcance del proyecto comprende la planificación, desarrollo, pruebas, documentación y entrega final del sitio.

# OBJETIVOS

Objetivo general:

Desarrollar una página web funcional e interactiva dedicada a la promoción de la cocina típica mexicana, con estructura de base de datos, interfaz intuitiva y capacidad para almacenar comentarios de usuarios.

Objetivos específicos:

- Diseñar la estructura visual y de navegación del sitio web.

- Implementar una base de datos relacional con usuarios, comentarios y platillos.

- Programar formularios para la interacción del usuario (comentarios y subida de contenido).

- Integrar un sistema de conexión con servidor (AwardSpace) para pruebas y publicación.

- Aplicar principios de diseño y usabilidad centrados en la cultura mexicana.

- Garantizar compatibilidad visual y funcional en distintos dispositivos.

# JUSTIFICACIÓN

La cocina mexicana es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y representa una de las expresiones más ricas de la identidad nacional. Este proyecto contribuye a preservar y difundir dicha herencia mediante una herramienta accesible y digital.

# ALCANCE

Alcance del producto:

- Página web con secciones de inicio, comentarios, platillos y contacto.

- Base de datos funcional con usuarios, comentarios y platillos.

- Interfaz con paleta de colores tradicional mexicana y tipografías personalizadas.

- Hospedaje funcional en AwardSpace.

Alcance del proyecto:

- Diseño, codificación, pruebas, documentación y entrega final del sitio.

- Cumplimiento de las etapas definidas en el ciclo de vida del proyecto según PMBOK.

# ENTREGABLES

| Entregables del alcance del producto |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Fase | Entregable |
| 1. |  | • Estructura HTML y CSS del sitio. |
| 2. |  | ● Conexión PHP–MySQL con base de datos. |
| 3. |  | ● Formulario de comentarios y registro de usuarios. |
| 4. |  | ● Sección dinámica de platillos destacados. |
| 5. |  | - Pruebas funcionales. |

| Entregables de la dirección de proyectos – alcance del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Componente/Paquete | Entregable |
| 1. | Iniciación. | • Acta de constitución del proyecto. |
| 2. | Planeación. | • modelo E-R, y diseño de base de datos. |
| 3. | Ejecución. | • Desarrollo y pruebas del sitio web. |
| 4. | Monitoreo y control | • Revisión funcional y validación con usuarios. |
| 5. | Cierre del proyecto. | • Entrega final y documentación. |

# CRONOGRAMA

| Fase | Actividad | Fecha estimada |
| --- | --- | --- |
| Iniciación | Elaboración del acta de constitución | 1–5 noviembre 2025 |
| Planeación | Diseño E-R y estructura del sitio | 6–12 noviembre 2025 |
| Ejecución | Programación y conexión con BD | 13–20 noviembre 2025 |
| Monitoreo | Pruebas de funcionalidad | 21–25 noviembre 2025 |
| Cierre | Presentación y entrega final | 26–30 noviembre 2025 |

# PRESUPUESTO

Proyecto académico sin costo financiero.
Uso de recursos gratuitos: AwardSpace (hosting), HTML/CSS/PHP/MySQL (software libre), e imágenes sin derechos.
Inversión en tiempo estimada: 40 horas de trabajo.

# SUPUESTOS

- Acceso continuo a internet y servidor.

- Correcto funcionamiento del entorno PHP–MySQL.

- Disponibilidad de tiempo del estudiante y asesor.

# RESTRICCIONES

- Limitación de recursos de hosting gratuito.

- Tiempo limitado de desarrollo (menos de un mes).

- Proyecto individual, sin apoyo externo de diseño o programación.

# RIESGOS DEL PROYECTO

- Fallos en la conexión a base de datos.

- Problemas de carga o compatibilidad del servidor.

- Errores en la validación del formulario.

- Retrasos por pruebas o ajustes de diseño.

# INTERESADOS CLAVES

| No | Nombre | Rol | Dependencia | Correo | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Itzel Chávez | Gerente del proyecto | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | itzel.chavez039@gmail.com | 6564760826 |
| 2 | Profesor asesor | Supervisor académico | UACJ | — | — |
| 3 | Usuarios del sitio | Público general | — | — | — |

# ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

- Activos: lineamientos académicos, rúbricas de evaluación, conocimiento de proyectos previos.

- Factores ambientales: recursos tecnológicos de la UACJ, políticas institucionales, disponibilidad de herramientas gratuitas y cultura académica digital.

# GLOSARIO Y SIGLAS

- PMBOK: Project Management Body of Knowledge

- PMI: Project Management Institute

- BD: Base de Datos

- HTML / CSS / PHP: Lenguajes de programación web

- UI: Interfaz de Usuario

# ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Gerente del proyecto

Itzel Carolina Chávez Romero _______________________________________ Nombre completo Estudiante Correo: itzel@gmail.com about:blankTeléfono 6564760826